| СОГЛАСОВАНО Начальник управления образования администрации Симферопольского района _______________ С.В. Дмитрова « » 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» с.Красное» Симферопольского района __________________ Т.А.Брилева 19 декабря 2016г. |
| --- | --- |

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Вишенка» с. Красное»

на 2016 – 2020 гг.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования  (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целями «дорожной карты» являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере дошкольного образования;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере дошкольного образования;

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.

4) обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в МБДОУ.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

- Этапы и сроки реализации плана:

1 этап  подготовительный – 2016- 2017 уч.г.

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2017-2019г.г.

3 этап заключительный - 2020г.

- Ожидаемые результаты:

- Обеспечение  равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в МБДОУ.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

- Исполнитель «дорожной карты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» с.Красное» Симферопольского района

Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» с. Красное»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |
| 1.1 | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности МБДОУ и услуг для инвалидов на 2016-2020 гг. | Заведующий МБДОУ | 2016г. |  |
| 1.2 | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Заведующий МБДОУ, ответственное лицо |  | Разработка плана |
| 1.3 | Обновление базы данных воспитанников с ограниченными возможностями | делопроизводитель | Август – сентябрь (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | Заведующий МБДОУ | октябрь 2016 | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 1.5 | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность МБДОУ | Старший воспитатель Методический совет МБДОУ | август 2017 | Корректировка рабочих программ воспитателей |
| 1.6 | Освещение на сайте МБДОУ вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Ответственный за сайт | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.7 | Проведение заседания Совета учреждения с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Председатель совета учреждения | ноябрь 2016г. | Привлечение дополнительных средств финансирования |
| 1.8 | Совещание при заведующем по вопросу реализации плана | Заведующий МБДОУ | В течение всего периода | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.9 | Внесение изменений в должностные инструкции | Заведующий МБДОУ | По необходимости | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.10. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | Старший воспитатель, педагог-психолог | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.11. | Формирование образовательной программы МБДОУ | Старший воспитатель | 2017г. | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) |
| 1.12. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Педагог-психолог, педагоги | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |
| 2.1 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Заведующий МБДОУ | 2016г. | Планирование целевых субсидий на 2017-2020г.г |
| 2.2 | Подготовка проектно-сметной документации: - установка наружного пандуса и реконструкция входной группы; - установка поручней вдоль стен; - разметка контрастных полос по полу; - капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений | Заведующий МБДОУ | 2018г. | Подготовка финансово – нормативной базы |
| 2.3 | Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в МБДОУ | Заведующий МБДОУ | 2017-2018г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.4 | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Заведующий МБДОУ | 2017-2018г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |
| 3.1 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения; - провести ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки, установить пандус в соответствии с нормами СП 59.13330.2012; - привести ширину двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; - оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. - обеспечить доступность для инвалидов на кресло-колясках в соответствие нормам п. 7.2.4 СП 59.13330.2012 - обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для всех категорий инвалидов. | Заведующий МБДОУ | 2018-2019г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди воспитанников и родителей с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Старший воспитатель, педагоги | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |
| 4.1 | Повышение квалификации следующих сотрудников | Заведующий МБДОУ | 2016-2017гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2 | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в МБДОУ с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Заведующий МБДОУ | 2016-2017гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3 | Введение в штатное расписание дополнительных ставок логопедов, дефектологов, социальных педагогов; | Заведующий МБДОУ | 2017-2018уч.г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |